## Slide 1: 進度報告 FPGA專案練習
負 責 人：陳冠華
目前成員：陳冠華
報告日期：2024/12/13
開始日期：2024/11/22
結束日期：2024/12/13

## Slide 2: 控管記錄 - Git (2024/11/22)
https://github.com/chjason123/SoC_

## Slide 3: 當週進度
  1.計數器上下數輪流計數，設計FSM做狀態切換。

## Slide 4: 進度統整
十一月：
  2024/11/11~2024/11/17：
  第一題完成
  第二題上數可設定完成
  2024/11/18~2024/11/30：
  第二題完成
  2024/11/25~2024/12/01：
  無進度
十二月：
  2024/12/01~2024/12/08：
  系統分析_breakdown
  架構圖
  時序圖
  AOV圖
  2024/12/09~2024/12/13：
  2024/11/25~2024/12/01：

## Slide 5: 需求列表 – 軟體需求 (2024/12/13)
Vivado 2024.1
Github Desktop

## Slide 6: 模組列表 (2024/11/20)
library IEEE
  std_logic_1164
  numeric_std
  std_logic_unsigned

## Slide 7: 第一題-系統分析 – Breakdown (2024/12/06)

## Slide 8: 第一題-系統分析 – 系統流程圖 (2024/12/06)

## Slide 9: 第一題-系統分析 – AOV圖 (2024/12/06)

## Slide 10: 第一題-系統分析 – FSM流程圖 (2024/12/06)

## Slide 11: 系統分析 – 時序圖 (2024/12/06)

## Slide 12: 系統分析 – 設定檔 (2024/12/06)
參數名 | 描述 | 類型
i_clk | clk輸入訊號 | std_logic
i_rst | rst輸入訊號 | std_logic
o_count1 | o_count2輸出訊號 | std_logic_vector(4 bits)
o_count2 | o_count2輸出訊號 | std_logic_vector(4 bits)
count1 | 上數計數 | std_logic_vector(4 bits)
count2 | 下數計數 | std_logic_vector(4 bits)
state | 上下數狀態 | std_logic

## Slide 13: 專案架構圖 (2024/12/06)

## Slide 14: 成果展示 – 第三題-輪流計數器 (2024/12/13)
上數
下數

## Slide 15: 問題記錄 (軟體問題)
Q：畫時序圖沒考慮到state下個clk才變化[圖1] A：先看錯誤報告，去找什麼問題，查資料找怎麼轉換格式
[圖1]格式問題
15
15

## Slide 16: 參考資料
書
  最新VHDL 晶片設計 作者:林灶生、劉紹漢 VHDL 入門 作者:坂卷佳壽美 編譯:刁建成
Chatgpt
AMD 網站的語法範例 (https://docs.amd.com/r/en-US/ug901-vivado-synthesis/Using-case-Statements)